MODO ÍNTEGRO

Acta de Cierre — Sprint 1

Configuración del entorno, vinculación de WhatsApp y prueba de eco end-to-end

# 1. Información general

Sprint: Sprint 1

Objetivo del sprint: Dejar operativo el entorno técnico base (Docker, n8n, Evolution API y Supabase) y validar el flujo completo de mensajería mediante una prueba de eco end-to-end.

Fecha de cierre: 2 de septiembre de 2026

Rol responsable del acta: Scrum Master

# 2. Resumen de entregables

Se completaron las 30 tareas planificadas para el Sprint 1, distribuidas en 5 épicas, sumando un total de 44 story points.

- Entorno Docker (n8n + Evolution API) desplegado y operativo en el servidor VPS, con dominio, reverse proxy y SSL configurados.

- Número de WhatsApp vinculado exitosamente a Evolution API, con webhook activo hacia n8n.

- Esquema relacional en Supabase creado (Usuarios, Puntajes, Rachas, Comodines, Logs/Bitácora), con políticas RLS configuradas.

- Flujo base en n8n operativo: recepción de webhook, parseo de payload, filtrado por grupo autorizado y registro de auditoría en Supabase.

- Flujo de respuesta automática de eco implementado y validado: un mensaje enviado al grupo de WhatsApp genera una respuesta automática ('Eco: ...') a través de n8n y Evolution API.

- Prueba end-to-end ejecutada con éxito: el ciclo completo WhatsApp → n8n → Evolution API → respuesta al grupo funciona correctamente.

# 3. Detalle de tareas completadas

| Épica | Tarea | Prioridad | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| IPUIEWV-5 | Instalar Docker y Docker Compose en el servidor VPS | High | 2 |
|  | Crear docker-compose.yml con servicios n8n y Evolution API | High | 3 |
|  | Definir variables de entorno (.env) | High | 2 |
|  | Configurar volúmenes persistentes | High | 2 |
|  | Configurar red interna Docker | Medium | 1 |
|  | Levantar contenedores y validar logs de arranque | High | 2 |
|  | Configurar dominio, reverse proxy y SSL | Medium | 3 |
| IPUIEWV-6 | Generar instancia en Evolution API | High | 1 |
|  | Vincular número mediante código QR | High | 1 |
|  | Validar conexión activa con envío de prueba | High | 1 |
|  | Configurar webhook de Evolution API hacia n8n | High | 2 |
|  | Documentar proceso de reconexión ante caída de sesión | Medium | 1 |
| IPUIEWV-7 | Crear proyecto en Supabase | High | 1 |
|  | Diseñar el diagrama entidad-relación | High | 2 |
|  | Crear tabla Usuarios | High | 1 |
|  | Crear tabla Puntajes | High | 1 |
|  | Crear tabla Rachas | High | 1 |
|  | Crear tabla Comodines | High | 1 |
|  | Crear tabla Logs / Bitácora | Medium | 1 |
|  | Configurar políticas de seguridad (RLS) y roles de acceso | Medium | 2 |
|  | Generar API keys y conectar Supabase con n8n | High | 1 |
| IPUIEWV-8 | Crear credencial de Evolution API en n8n | High | 1 |
|  | Crear workflow 'Webhook Listener - Mensajes Entrantes' | High | 2 |
|  | Configurar nodo Webhook y probar recepción de payload | High | 2 |
|  | Parsear el payload entrante | High | 2 |
|  | Filtrar mensajes por grupo/número autorizado | Medium | 1 |
|  | Registrar mensaje crudo en Supabase (log de auditoría) | Medium | 1 |
| IPUIEWV-9 | Crear flujo de respuesta automática de eco | High | 1 |
|  | Ejecutar y documentar prueba end-to-end de eco | High | 1 |
|  | Redactar acta de cierre del Sprint 1 | Medium | 1 |

# 4. Pendientes e impedimentos

Durante la implementación del flujo de eco se presentó un impedimento técnico relevante:

- El nodo HTTP Request que envía el eco a Evolution API fallaba con error 400 (Bad Request) porque las expresiones {{ $json.remoteJid }} y {{ $json.texto }} apuntaban al nodo de log en Supabase ('Create a row'), el cual no conserva esos campos.

- Solución aplicada: se referenciaron los datos directamente desde el nodo 'Code in JavaScript' usando la sintaxis $('Code in JavaScript').item.json.remoteJid, en lugar de depender del contexto $json del nodo inmediatamente anterior.

No quedan impedimentos abiertos ni tareas pendientes de este sprint. Todas las tareas planificadas fueron completadas.

# 5. Lecciones aprendidas

- Al encadenar nodos en n8n, $json siempre refleja la salida del nodo inmediatamente anterior — es fácil perder de vista campos que se transformaron o descartaron en pasos intermedios (por ejemplo, un nodo de logging).

- Usar $('Nombre del nodo').item.json permite referenciar datos de cualquier nodo previo en la cadena, independientemente de cuántos nodos existan en medio.

- Vale la pena documentar el payload real de cada nodo (vía la pestaña OUTPUT) antes de escribir expresiones, en lugar de asumir la estructura del JSON.

# 6. Próximos pasos

Con el Sprint 1 cerrado, el equipo continúa con el Sprint 2, enfocado en:

- Envío diario automatizado del versículo y la lectura.

- Validación de la ventana horaria estricta (09:00–09:05).

- Reconocimiento de respuestas y asignación automática de puntos.

- Registro de participaciones válidas e inválidas.

Documento generado como entregable de cierre del Sprint 1 — Proyecto Modo Íntegro